نمونه قرارداد نصب دوربین مداربسته
[bookmark: _GoBack]این قرارداد در تاریخ ................. بین اشخاص زیر منعقد گردید:
ماده ۱- طرفین قرارداد
طرف اول (کارفرما)
نام و نام خانوادگی / شرکت: .............................................
شماره ملی / شناسه ملی: .............................................
نماینده قانونی: .............................................
نشانی: .............................................
تلفن: .............................................
طرف دوم (پیمانکار)
نام و نام خانوادگی / شرکت: .............................................
شماره ملی / شناسه ملی: .............................................
شماره ثبت (در صورت شخصیت حقوقی): .............................................
نشانی: .............................................
تلفن: .............................................
طرفین با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، این قرارداد را با شرایط زیر منعقد نمودند.

ماده ۲- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، تأمین، حمل، نصب، راه‌اندازی، برنامه‌ریزی، تست، آموزش و تحویل سیستم دوربین مداربسته شامل تجهیزات زیر:
· دوربین‌های مداربسته
· دستگاه ضبط تصاویر (DVR یا NVR)
· هارددیسک مخصوص ضبط تصاویر
· منبع تغذیه
· کابل برق و کابل شبکه یا کواکسیال
· سوئیچ شبکه
· رک و متعلقات
· اتصالات و تجهیزات جانبی
· تنظیم انتقال تصویر روی تلفن همراه و رایانه
· آموزش نحوه استفاده از سیستم
مشخصات فنی تجهیزات در پیوست شماره (۱) این قرارداد درج شده و جزء لاینفک قرارداد است.

ماده ۳- محل اجرای پروژه
محل اجرای پروژه:
...........................................................................
هرگونه تغییر محل اجرا یا افزایش محدوده پروژه باید با توافق کتبی طرفین انجام شود.

ماده ۴- مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد برابر است با:
................................. ریال
این مبلغ شامل کلیه هزینه‌های خرید تجهیزات، حمل، نصب، کابل‌کشی، تنظیمات نرم‌افزاری، تست، آموزش و تحویل نهایی پروژه است؛ مگر مواردی که صراحتاً از موضوع قرارداد مستثنی شده باشند.

ماده ۵- نحوه پرداخت
پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زیر خواهد بود:
· ۳۰ درصد هنگام امضای قرارداد.
· ۴۰ درصد پس از ورود تجهیزات به محل پروژه.
· ۲۰ درصد پس از پایان عملیات نصب.
· ۱۰ درصد پس از تست نهایی، تحویل قطعی و امضای صورت‌جلسه تحویل.

ماده ۶- مدت اجرای قرارداد
پیمانکار متعهد است پروژه را ظرف .......... روز کاری از تاریخ پرداخت پیش‌پرداخت و تحویل محل اجرا تکمیل نماید.
در صورت ایجاد تغییرات در پروژه یا وقوع حوادث خارج از اختیار طرفین، مدت قرارداد با توافق کتبی تمدید خواهد شد.

ماده ۷- تعهدات پیمانکار
پیمانکار متعهد می‌شود:
1. فقط از تجهیزات نو، اصلی و دارای گارانتی معتبر استفاده نماید.
2. پروژه را مطابق استانداردهای فنی اجرا کند.
3. کابل‌کشی را به‌صورت ایمن، منظم و مطابق اصول مهندسی انجام دهد.
4. زاویه دید، کیفیت تصویر و تنظیمات تمامی دوربین‌ها را پیش از تحویل بررسی نماید.
5. انتقال تصویر را روی دستگاه‌های موردنظر کارفرما فعال کند.
6. کلیه رمزهای عبور، اطلاعات مدیریتی و تنظیمات سیستم را هنگام تحویل در اختیار کارفرما قرار دهد.
7. از واگذاری اجرای پروژه به اشخاص فاقد صلاحیت بدون موافقت کارفرما خودداری نماید.
8. پس از پایان عملیات، محل اجرا را پاکسازی و ضایعات ناشی از نصب را جمع‌آوری نماید.

ماده ۸- تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد است:
1. امکان دسترسی پیمانکار به محل پروژه را فراهم نماید.
2. برق و زیرساخت لازم را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
3. پرداخت‌ها را مطابق قرارداد انجام دهد.
4. حداکثر ظرف سه روز کاری پس از پایان پروژه نسبت به بازدید و اعلام نظر اقدام نماید.

ماده ۹- گارانتی و خدمات پس از فروش
کلیه تجهیزات دارای گارانتی رسمی شرکت تولیدکننده یا واردکننده خواهند بود.
پیمانکار نیز اجرای عملیات نصب را به مدت .......... ماه ضمانت می‌نماید.
در طول دوره ضمانت، رفع اشکالات ناشی از نصب بدون دریافت هزینه انجام خواهد شد.
خرابی ناشی از نوسانات برق، حوادث طبیعی، دستکاری اشخاص غیرمجاز یا استفاده نادرست مشمول ضمانت نخواهد بود.

ماده ۱۰- تغییرات پروژه
هرگونه افزایش تعداد دوربین‌ها، تغییر محل نصب، اضافه شدن تجهیزات یا تغییر مشخصات فنی، صرفاً با درخواست کتبی کارفرما و تنظیم الحاقیه امکان‌پذیر است.
هزینه تغییرات بر اساس توافق جدید محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۱- تحویل پروژه
پس از پایان عملیات نصب، تست کامل سیستم انجام شده و صورت‌جلسه تحویل میان طرفین تنظیم خواهد شد.
تحویل پروژه شامل موارد زیر است:
· تست کیفیت تصاویر
· تست ضبط تصاویر
· تست انتقال تصویر
· تحویل دفترچه راهنما
· تحویل رمزهای عبور
· تحویل لیست تجهیزات نصب‌شده

ماده ۱۲- محرمانگی اطلاعات
پیمانکار متعهد است اطلاعات مربوط به محل نصب، نقشه دوربین‌ها، تصاویر، تنظیمات امنیتی، رمزهای عبور و اطلاعات شبکه را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کتبی کارفرما در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
این تعهد پس از پایان قرارداد نیز معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳- خسارت تأخیر
در صورت تأخیر غیرموجه پیمانکار در اجرای پروژه، وی موظف است بابت هر روز تأخیر مبلغ ............... ریال به عنوان وجه التزام پرداخت نماید.
در صورتی که تأخیر ناشی از قصور کارفرما یا شرایط فورس‌ماژور باشد، مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

ماده ۱۴- فسخ قرارداد
کارفرما در موارد زیر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت:
· استفاده از تجهیزات مغایر با مشخصات قرارداد
· توقف پروژه بدون دلیل موجه
· تأخیر بیش از .......... روز
· عدم رعایت استانداردهای فنی
پیمانکار نیز در صورت عدم پرداخت مطالبات پس از اخطار کتبی و گذشت .......... روز، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۵- فورس ماژور
در صورت وقوع حوادثی مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی گسترده، جنگ، ممنوعیت‌های قانونی، قطعی گسترده برق یا اینترنت و سایر عوامل خارج از کنترل طرفین، اجرای قرارداد تا رفع مانع متوقف خواهد شد.

ماده ۱۶- حل اختلاف
اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل خواهد شد.
در صورت عدم توافق، موضوع در دادگاه صالح محل اجرای قرارداد یا از طریق داور منتخب طرفین رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷- نسخ قرارداد
این قرارداد در ۱۷ ماده و دو نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده و هر نسخه برای طرفین لازم‌الاجرا است.
پیوست‌های زیر جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند:
· پیوست شماره ۱: مشخصات فنی تجهیزات
· پیوست شماره ۲: نقشه جانمایی دوربین‌ها
· پیوست شماره ۳: برنامه زمان‌بندی اجرا
· پیوست شماره ۴: صورت‌جلسه تحویل پروژه
امضای کارفرما
نام و سمت:
امضا:
تاریخ:

امضای پیمانکار
نام و سمت:
امضا:
تاریخ:

